ДОГОВОР № 003-2011

г. Краснодар                                                                                                                                    16.02.2011

# ________________________, именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Генерального директора ____________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны,  и ООО «Фрост-Инжиниринг-Юг»,  именуемое  в  дальнейшем  ПОДРЯДЧИК,  лице генерального директора Бурыкина Анатолия Сергеевича, действующего на основании Устава,  с  другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - ЗАКАЗЧИК поручает, а ПОДРЯДЧИК принимает на себя обязательства на объекте:  	 																																																																															    по адресу:

  - Состав работ определяется Приложением № 1 (Локальный ресурсный сметный расчет), являющимся неотъемлемой частью  настоящего договора.

- СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

  - Стоимость работ определяется Приложением № 1 (Локальный ресурсный сметный расчет), являющимся неотъемлемой частью  настоящего договора и составляет Шесть миллионов девятьсот тысяч  рублей  (6 900 000 ) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - Один миллион  пятьдесят две тысячи пятьсот сорок два рубля 37 копеек.

  - Стоимость работ, определенная Приложением № 1, может быть изменена при согласованной сторонами корректировке состава и объема работ по факту их выполнения. Стоимость работ, определенная Приложением № 1, не может быть изменена на основании изменения стоимости материалов и услуг, предоставляемых третьими лицами.

  - Все платежи осуществляются поэтапно в три этапа:

- Аванс в размере 50% от стоимости договора в сумме Три миллиона четыреста пятьдесят тысяч  (3 450  000 ) рублей 00 копеек, в течении 3-х дней с момента подписания договора.

- Аванс в размере 30% от стоимости договора в сумме Два  миллиона семьдесят тысяч

( 2 070  000 ) рублей 00 копеек,  не позднее 25 дня  с момента подписания договора.

  - Платеж в сумме  1 380   000 (один миллион триста восемьдесят тысяч) рублей производится заказчиком после ввода объекта в эксплуатацию ( подписания акта приема-передачи).

  - Форма платежей – безналичная, по указанным в настоящем договоре реквизитам.

  - Заказчик может производить оплату указанным Генеральным подрядчиком третьим лицам на основании дополнительного соглашения к настоящему договору с указанием реквизитов третьих лиц, писем Генерального подрядчика об оплате третьим лицам и счетов, выставленных третьими лицами. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью настоящего договора.

- СРОКИ  ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Начало выполнения работ – по факту получения первого платежа в соответствии с Приложением №2.

  - Окончание  работ  производится не позднее  85 ( восемьдесят пять  )  дней с момента начала выполнения работ.

- ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

  - Сдача-приемка этапов работ осуществляется в следующем порядке.

    - Сдача-приемка этапа осуществляется подписанием акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3.

    - По завершении этапа работ ПОДРЯДЧИК в течение 5 (Пяти) рабочих дней предоставляет ЗАКАЗЧИКУ акт сдачи-приемки выполненных работ.

    - В течение 5 (Пяти)  рабочих дней после получения акта сдачи-приемки, ЗАКАЗЧИК в присутствии  ПОДРЯДЧИКА осматривает и принимает работы. Приемка работ оформляется подписанием акта сдачи-приемки или мотивированным отказом.

  - При обнаружении в ходе приемки работ отступлений от Договора, ухудшающих результаты работ, сторонами составляется соответствующий акт. В этом случае окончательный акт сдачи-приемки работ подписывается сторонами после устранения недостатков.

  - Если в 5-дневный срок после сдачи работ ПОДРЯДЧИКОМ от ЗАКАЗЧИКА не поступит подписанный акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ от приемки, работы считаются принятыми.

  - В течение 5 (Пяти) рабочих дней после подписания окончательного акта сдачи-приемки работ ПОДРЯДЧИК своими силами и за свой счет освобождает строительную площадку от мусора,  производственного оборудования и иного имущества, ему принадлежащего.

  - ЗАКАЗЧИК, принявший результат работ без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работ, которые могли быть выявлены при обычном способе их приемки.

- ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

  - В случае необходимости  внесения в настоящий договор изменений в части сроков и  состава работ, а также в случае возникновения работ, им не предусмотренных, сторонами составляется дополнительное соглашение, вступающее в силу с момента его подписания.

  - Выявленные и согласованные сторонами дополнительные работы сдаются на условиях п.4 договора и оплачиваются  дополнительно.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - ЗАКАЗЧИК обязан:

    - Принять и оплатить выполненные работы на условиях настоящего договора.

    - В течение 3 (Трех) дней с момента подписания договора назначить и представить ПОДРЯДЧИКУ ответственное лицо, правомочное контролировать ход работ и уполномоченное подписывать документы, касающиеся настоящего договора. Полномочия указанного лица, за исключением Генерального директора, должны быть должным образом заверены письменно (приказ о назначении).

    - Предоставить должным образом оформленную проектно-разрешительную документацию.

    - Предоставить точку подключения электроэнергии мощностью 75 кВт.

    - Предоставить точку подключения водоснабжения.

  - ЗАКАЗЧИК имеет право:

    - Требовать надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору и контролировать ход выполнения работ.

  - ПОДРЯДЧИК обязан:

    - До момента подписания договора предоставить ЗАКАЗЧИКУ заверенную копию свидетельства на осуществление деятельности по предмету договора, по требованию ЗАКАЗЧИКА предоставить для ознакомления оригинал указанного свидетельства.

    - В течение 3 (Трех) дней с момента подписания договора назначить и представить ЗАКАЗЧИКУ лицо, ответственное за производство работ. Полномочия указанного лица, за исключением Генерального директора,  должны быть должным образом заверены письменно.

    - Обеспечить сдачу выполненных работ на условиях договора.

    - Выполнить работы с надлежащим качеством, в соответствии с требованиями СНиП  и проектно-разрешительной документацией.

    - В течение срока действия настоящего договора по первому требованию ЗАКАЗЧИКА предоставить сведения о ходе выполнения работ, необходимую документацию для проверки специалистами ЗАКАЗЧИКА, а также обеспечить проверку объема и качества выполненных работ.

    - Незамедлительно, в письменной форме информировать ЗАКАЗЧИКА об обнаружении невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения отдельных видов работ. В этом случае сторонами в течение 3 (Трех) рабочих дней принимается решение об условиях, способах и объемах продолжения работ. Достигнутое сторонами решение оформляется подписанием дополнительного соглашения. В случае, если в указанный срок ПОДРЯДЧИК  не предупредил ЗАКАЗЧИКА о обнаруженных обстоятельствах, он лишается права ссылаться на них. В случае, если ЗАКАЗЧИК по истечении трехдневного срока уклонился от принятия решения, ПОДРЯДЧИК имеет право в одностороннем порядке приостановить работы без начисления в его адрес штрафных санкций за задержку сроков выполнения как соответствующего, так и последующих этапов работ.

    - В случае обнаружения в ходе приемки работ отступлений от договора, ухудшающих результат, или иных недостатков по качеству, своими силами и за свой счет устранить указанные недостатки на условиях п.4 договора.

  - ПОДРЯДЧИК имеет право:

  - Привлечь для выполнения работ субподрядчиков, имеющих соответствующие лицензии на осуществление деятельности по предмету договора.

  - Выполнить работы досрочно.

  - В случаях, когда дальнейшее исполнение работы по договору стало невозможным вследствие действий или упущений ЗАКАЗЧИКА, ПОДРЯДЧИК имеет право на уплату ему указанной в договоре суммы с учетом фактически выполненной части работы.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - ЗАКАЗЧИК и ИСПОЛНИТЕЛЬ несут имущественную ответственность за нарушение договора  согласно действующему законодательству РФ.

  - ЗАКАЗЧИК не несет ответственности за задержку окончательного расчета, если к этому моменту ПОДРЯДЧИК не выполнил условия п.4.4.договора.

  - ЗАКАЗЧИК несет ответственность за сохранность сданного ему ПОДРЯДЧИКОМ объема работ до окончания выполнения всего комплекса работ. Обеспечивает ограждение строительной площадки и охрану объекта.

  - ПОДРЯДЧИК несет ответственность за охрану труда своих работников на объекте, соблюдение правил техники безопасности производства строительно-монтажных работ, требований пожарной безопасности, экологической  безопасности, а также санитарной гигиены. В случае применения   компетентными органами  к ЗАКАЗЧИКУ санкций в связи с нарушением ПОДРЯДЧИКОМ порядка организации и производства работ на объекте ПОДРЯДЧИК обязан возместить убытки ЗАКАЗЧИКА, понесенные им в связи с применением к нему указанных санкций.

  - ПОДРЯДЧИК несет ответственность за сохранность строительных материалов, им приобретенных и находящихся на строительной площадке.

  - ПОДРЯДЧИК несет ответственность за материалы и оборудование, предоставленное ЗАКАЗЧИКОМ.

  - ПОДРЯДЧИК не несет ответственности за задержку сроков выполнения работ, ухудшение  результата работ или возникновение иных недостатков по качеству в случае ненадлежащего проведения  работ, произведенных самим ЗАКАЗЧИКОМ или привлеченными им третьими лицами.

  - В случае нарушения ПОДРЯДЧИКОМ графика выполнения работ (Приложение № 3), ПОДРЯДЧИК по требованию ЗАКАЗЧИКА в указанные им в соответствующем требовании сроки обязан уплатить:

    - при нарушении    срока, установленного п.3.3 настоящего договора - пени в размере 0,1% от   стоимости невыполненных работ (Приложение № 1) за каждый день просрочки сдачи работ.

  - В случае нарушения ЗАКАЗЧИКОМ графика платежей (п.2.3.,и п.2.4. настоящего договора), ЗАКАЗЧИК обязан уплатить ПОДРЯДЧИКУ за каждый день просрочки пени из расчета 0,1% от общей стоимости работ (Приложение № 1) .

- РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

  - Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до момента принятия  его ЗАКАЗЧИКОМ несет ПОДРЯДЧИК.

  - При просрочке передачи или приемки результата работ риски, предусмотренные п.8.1. договора, несет сторона, допустившая просрочку.

- ГАРАНТИИ

  - Срок гарантии на выполненные ПОДРЯДЧИКОМ работы составляет 12 месяцев  с момента подписания окончательного акта сдачи-приемки  работ.

  - Гарантия качества распространяется на все, составляющее результат работ, за исключением случаев, если недостатки появились в результате: неправильной эксплуатации объекта; нормального износа объекта или его частей; невыполнения или недостаточного выполнения мероприятий по защите изделий от атмосферного или иного нежелательного воздействия в период проведения последующих работ и эксплуатации объекта; в случае ненадлежащего проведения ремонта объекта и прочих работ, произведенных самим ЗАКАЗЧИКОМ или привлеченными им третьими лицами; по прочим независящим от ПОДРЯДЧИКА причинам (в результате действия непреодолимой силы, действий третьих лиц и пр.)

  - Дефекты, возникшие в течение гарантийного срока по вине ПОДРЯДЧИКА, устраняются силами и за счет ПОДРЯДЧИКА в течении  трех месяцев, с составлением соответствующего акта.

- ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

  - Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если указанное неисполнение явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы).

  - Под форс-мажорными обстоятельствами стороны подразумевают: пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, забастовки, войны, военные действия, массовые беспорядки, аварии на транспорте, эпидемии, запреты торговых операций с отдельными странами вследствие применения международных санкций, внезапные изменение действующего законодательства РФ, исключающих или объективно препятствующих исполнению данного договора.

  - При возникновении форс-мажорных обстоятельств стороны производят взаиморасчеты по  обязательствам, выполненным на момент наступления форс-мажорных обстоятельств.

  - Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить об этом другую сторону, описав характер форс-мажорных обстоятельств, но не позднее, чем через 5 (Пять) календарных дней после наступления таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

  - Срок действия данного Договора автоматически продлевается на период форс-мажора и устранения его последствий.

  - Если какие-либо форс-мажорные обстоятельства будут длиться более 3 (Трех) месяцев, стороны должны провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по договору, либо о пересмотре состава работ по договору,  либо о его расторжении.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Права и обязанности, предусмотренные настоящим договором, распространяются на стороны с момента его подписания уполномоченными  представителями сторон.

  - Все замечания, приложения и дополнительные соглашения к настоящему договору, подписанные сторонами, являются неотъемлемыми частями настоящего договора.

  - После подписания настоящего договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения, а также протоколы о намерениях по вопросам, касающимся нестоящего договора, теряют юридическую силу.

  - Договор, а также приложения, дополнительные соглашения, замечания, протоколы, переписка, претензии и другие документы по вопросам, касающимся  настоящего договора, могут быть переданы сторонами посредством факсимильной связи или электронной почты и обязательным последующим предоставлением оригиналов. До момента предоставления оригиналов документы, переданные любым из указанных способов связи, имеют полную юридическую силу.

  - Все споры и разногласия, по которым сторонами не было достигнуто соглашение, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения Ответчика.

  - В случаях, не предусмотренных настоящим договором,  стороны руководствуются действующим гражданским законодательством РФ.

12 Приложения к договору:

1. Локальный ресурсный сметный расчет приложение № 1.

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА,  РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК |  |  | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- | --- | --- |